Desarrollo de Sistemas de Información

Sistema Web de Venta y Administración de Productos Gamer para GAMERS TECHNOLOGY S.A.C.

FPIPS -101 Ficha de Proyecto

Versión 1.0

Mayo del 2026 – I

| Número | Apellidos y Nombres |
| --- | --- |
| 1 | Capcha Cabana Piero Rodrigo |
| 2 | Gamarra Vasquez Renzo Jesus David |

ÍNDICE

1.	Historial del Documento	3

2.	Ficha para la cartera de proyectos	3

2.1	Código del Proyecto	3

2.2	Nombre del Proyecto	3

2.3	Descripción	3

2.4	Dirección / Áreas involucrados	3

2.5	Objetivos Estratégicos	3

2.6	Beneficios Esperados	3

2.7	Supuestos y premisas	4

2.8	Restricciones	4

2.9	Costos y Recursos estimados	4

2.10	Riesgos iniciales	4

2.11	Prioridad	4

2.12	Tiempos iniciales	5

2.13	Gestor del proyecto	5

2.14	Recursos humanos del usuario  y de otras áreas involucradas	5

# Historial del Documento

| Información del Documento |  |  |
| --- | --- | --- |
| Observaciones | Modificado por… | Fecha |
| Creación inicial del documento | Piero Capcha | 16/05/2026 |

# Ficha para la cartera de proyectos

## Código del Proyecto

GT-2026-V.01

## Nombre del Proyecto

Sistema Web de Venta y Administración de Productos Gamer para GAMERS dasd TECHNOLOGY S.A.C.

## Descripción

El proyecto consiste en desarrollar una plataforma web de venta y administración de productos gamer para la empresa GAMERS TECHNOLOGY S.A.C. La plataforma permitirá a los usuarios registrarse, iniciar sesión, explorar un catálogo de productos, agregar artículos al carrito y realizar compras simuladas. El sistema estará enfocado en la venta de productos físicos relacionados al mundo gamer como videojuegos, tarjetas gráficas, procesadores, consolas, teclados, mouse, auriculares y accesorios tecnológicos. Además, contará con un panel administrativo para la gestión de productos, categorías, stock, precios, imágenes y ventas realizadas. La plataforma contará con funcionalidades básicas de comercio electrónico, panel administrativo, gestión de usuarios, catálogo de productos y sistema de pagos simulado. El sistema estará orientado a brindar una experiencia moderna, intuitiva y segura para los usuarios interesados en adquirir videojuegos digitales desde una aplicación web.

## Dirección / Áreas involucrados

Área

Gerencia

Ventas

Desarrollo Web

Base de Datos

Soporte Técnico

Gestión del Proyecto

## Objetivos Estratégicos

| Objetivo Estratégico | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Desarrollar una plataforma web funcional para la venta y administración de productos gamer. |
| 2 | Aplicar conocimientos adquiridos durante la carrera como frontend, backend y base de datos |
| 3 | Brindar una interfaz intuitiva y moderna que mejore la experiencia del usuario. |

## Beneficios Esperados

| Beneficio Cuantitativo | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Reducción del tiempo de búsqueda de productos mediante filtros y categorías. |
| 2 | Gestión automatizada de compras y control de stock. |
| 3 | Centralización de información de usuarios y videojuegos en una sola plataforma. |
| Beneficio Cualitativo | Descripción |
| 1 | Mejor experiencia de usuario mediante una interfaz amigable y moderna. |
| 2 | Mayor accesibilidad desde cualquier navegador web. |
| 3 | Fortalecimiento de conocimientos técnicos y prácticos del desarrollador. |

## Supuestos y premisas

| Supuestos | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Los usuarios contarán con acceso a internet para utilizar la plataforma. |
| 2 | El sistema será desarrollado utilizando tecnologías web modernas. |
| 3 | El proyecto podrá ejecutarse en equipos de recursos medios. |
| Premisa | Descripción |
| 1 | El proyecto será desarrollado por 2 integrantes. |
| 2 | El tiempo de desarrollo estará limitado al ciclo académico actual. |
| 3 | Se utilizarán herramientas gratuitas o de código abierto para reducir costos. |

## Restricciones

| Restricción | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Tiempo limitado debido a la duración del ciclo académico. |
| 2 | Recursos económicos limitados para hosting o servicios externos. |
| 3 | El sistema de pagos será simulado y no utilizará transacciones reales. |

## Costos y Recursos estimados

|  | Cantidad (Hora) | Costo x Hora | Subtotal | Numero de Meses | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.-Gestión del Proyecto |  |  |  |  |  |
| Jefe del proyecto | 40 | S/ 15 | S/ 600 | 4 | S/ 2400 |
| Miembros del Equipo | 80 | S/ 12 | S/ 960 | 4 | S/ 3840 |
| 2.- Hardware |  |  |  |  |  |
| Pc | 2 | S/ 0 | S/ 0 | - | S/ 0 |
| Servidores | 1 | S/30 | S/30 | 4 | S/ 120 |
| 3.- Software |  |  |  |  |  |
| Licenciado | 1 | S/ 0 | S/ 0 | - | S/ 0 |
| 4.- Pruebas | 20 | S/ 10 | S/ 200 | 1 | S/ 200 |
| 5.- Capacitación | 10 | S/ 10 | S/ 100 | 1 | S/ 100 |
| Total de costo estimado |  |  |  | 6660 |  |

## Riesgos iniciales

| Riesgo | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Retrasos en el desarrollo debido a la carga académica. |
| 2 | Problemas técnicos relacionados al hardware o software. |
| 3 | Dificultades en la implementación de funcionalidades complejas. |

## Prioridad

<Especificar el nivel de prioridad con una X>

| Alta | Media | Baja |
| --- | --- | --- |
| X |  |  |

## Tiempos iniciales

- Plan de Fases

| Fase | Nro. Iteraciones | Duración |
| --- | --- | --- |
| Fase de Inicio | 1 | 2 semanas |
| Fase de Elaboración | 2 | 3 semanas |
| Fase de Construcción | 4 | 7 semanas |
| Fase de Transición | 1 | 2 semanas |

- Calendario del Proyecto

  - Calendario Fase de Inicio

| Item | Fecha | Actividad |
| --- | --- | --- |
| 1 | 18/05/2026 | Definición del proyecto |
| 2 | 21/05/2026 | Análisis de requerimientos |
| 3 | 24/05/2026 | Elaboración de documentación inicial |

  - Calendario Fase de Elaboración

| Item | Fecha | Actividad |
| --- | --- | --- |
| 1 | 28/05/2026 | Diseño de base de datos |
| 2 | 01/06/2026 | Diseño de interfaz |
| 3 | 05/06/2026 | Planificación de arquitectura del sistema |

  - Calendario Construcción

| Item | Fecha | Actividad |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10/06/2026 | Desarrollo frontend |
| 2 | 24/06/2026 | Desarrollo backend |
| 3 | 15/07/2026 | Integración y pruebas |

  - Calendario transición

| Item | Fecha | Actividad |
| --- | --- | --- |
| 1 | 28/07/2026 | Corrección de errores |
| 2 | 01/08/2026 | Presentación final |
| 3 | 03/08/2026 | Entrega del proyecto |

## Gestor del proyecto

Piero Capcha

## Recursos humanos del usuario y de otras áreas involucradas

| Funcionario | Área | Cargo |
| --- | --- | --- |